FM-005: Мастер-смета с версионированием

**Тематика:** Проектные продажи
**Версия:** 1.0.0
**Статус:** Предложение
**Дата:** 27.01.2026

1. 1. ПАСПОРТ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Код | FM-PIPE-005 |
| Название | Единая мастер-смета с версионированием |
| Решает проблему | PIPE-F (множественные сметы, нет рентабельности) |
| Приоритет | HIGH |
| Итерация | 3 |
| Сложность | Высокая (требует миграции данных) |

2. 2. ПРОБЛЕМА (AS-IS)

2.1 Текущее состояние

Вместо ОДНОЙ мастер-сметы на проект создаётся НЕСКОЛЬКО:
- Из-за версионности (новая версия = новая смета)
- Из-за разных источников заявок
- Из-за удобства инженеров

Результат:
- Невозможно отследить накопительную рентабельность
- Задваивание в воронке
- Неизвестно, какая смета актуальная

2.2 Почему так происходит

Причина: Инженерам УДОБНЕЕ создать новую смету,
чем добавлять в существующую.

"Проще считать свои строки для отчётности"

2.3 Последствия

| Проблема | Влияние |
| --- | --- |
| Нельзя считать рентабельность | Потери невидимы |
| Дубли в воронке | Одна сделка считается несколько раз |
| Путаница с версиями | "Какая смета актуальная?" |
| Потеря истории | Как менялась смета? Кто менял? |

3. 3. РЕШЕНИЕ (TO-BE)

3.1 Концепция

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ПРОЕКТ                                                     │
│  └── МАСТЕР-СМЕТА (одна на проект)                         │
│        ├── Версия 1.0 (первичная)          [архив]         │
│        ├── Версия 1.1 (уточнение цен)      [архив]         │
│        ├── Версия 1.2 (добавлены позиции)  [архив]         │
│        └── Версия 2.0 (новый состав)       [АКТУАЛЬНАЯ]    │
│                                                             │
│  Рентабельность считается по АКТУАЛЬНОЙ версии             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 Правила версионирования

Версия = Major.Minor

Major (X.0): Существенные изменения
  - Новый состав работ (>10% позиций)
  - Смена подрядчика
  - Изменение сроков > 30%
  - Изменение суммы > 20%

Minor (X.Y): Корректировки
  - Уточнение цен
  - Корректировка объёмов
  - Добавление/удаление < 10% позиций

Примеры:
  1.0 → 1.1: Уточнили цену материалов
  1.1 → 1.2: Добавили 2 позиции из 50
  1.2 → 2.0: Полностью переделали состав работ

4. 4. БИЗНЕС-ПРАВИЛА

BR-001: Создание первой сметы

КОГДА: Создание сметы для проекта
ЕСЛИ: У проекта НЕТ мастер-сметы
ТОГДА:
  - Создать смету версии 1.0
  - Автоматически назначить как мастер-смету проекта
  - Установить флаг "Актуальная" = Да

BR-002: Попытка создать вторую смету

КОГДА: Создание сметы для проекта
ЕСЛИ: У проекта ЕСТЬ мастер-смета
ТОГДА:
  - Показать диалог:
    "У проекта уже есть смета [Номер v.X.Y]

     [Создать новую версию]  [Открыть существующую]  [Отмена]"

  - ЗАПРЕТИТЬ создание отдельной сметы

BR-003: Создание новой версии

КОГДА: Пользователь нажимает "Создать новую версию"
ДЕЙСТВИЯ:
  1. Показать диалог выбора типа версии:
     ○ Minor (X.Y+1) — корректировки
     ○ Major (X+1.0) — существенные изменения

  2. Создать копию текущей сметы

  3. Установить версию:
     - Minor: инкремент Y (1.1 → 1.2)
     - Major: инкремент X, сброс Y (1.2 → 2.0)

  4. Старая версия:
     - Флаг "Актуальная" = Нет
     - Флаг "Архивная" = Да

  5. Новая версия:
     - Флаг "Актуальная" = Да
     - Открыть на редактирование

BR-004: Расчёт рентабельности

Рентабельность проекта = Рентабельность АКТУАЛЬНОЙ версии сметы

Формула:
  Рентабельность = (Сумма_продажи - Себестоимость) / Сумма_продажи × 100%

ИГНОРИРОВАТЬ архивные версии в отчётах по рентабельности.

BR-005: История изменений

КОГДА: Создание новой версии
ЗАПИСАТЬ:
  - Версия ИЗ
  - Версия В
  - Дата
  - Пользователь
  - Тип (Minor/Major)
  - Комментарий (опционально)
  - Сумма ИЗ / Сумма В
  - Рентабельность ИЗ / Рентабельность В

BR-006: Запрет редактирования архивных

КОГДА: Попытка изменить архивную версию сметы
ТОГДА:
  - Показать ошибку: "Эта версия архивная. Создайте новую версию для изменений."
  - ЗАБЛОКИРОВАТЬ редактирование

5. 5. ИЗМЕНЕНИЯ В 1С

5.1 Справочник "Проекты" — изменения

| Реквизит | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| МастерСмета | Документ.Смета | Ссылка на мастер-смету |

5.2 Документ "Смета" — новые реквизиты

| Реквизит | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ВерсияMajor | Число(2,0) | 1, 2, 3... |
| ВерсияMinor | Число(2,0) | 0, 1, 2... |
| ВерсияПолная | Строка | "1.0", "2.3" (вычисляемое) |
| Актуальная | Булево | Текущая версия |
| Архивная | Булево | Предыдущие версии |
| РодительскаяВерсия | Документ.Смета | Из какой создана |
| Проект | Справочник.Проекты | Обратная ссылка |
| ДатаВерсии | Дата | Когда создана версия |
| АвторВерсии | Пользователь | Кто создал версию |
| КомментарийКВерсии | Строка(500) | Что изменено |

5.3 Регистр сведений "ИсторияВерсийСмет"

| Измерение | Тип |
| --- | --- |
| Смета | Документ.Смета |
| Период | ДатаВремя |

| Ресурс | Тип |  |
| --- | --- | --- |
| ВерсияИз | Строка | "1.0" |
| ВерсияВ | Строка | "1.1" |
| ТипИзменения | Перечисление | Minor/Major |
| Пользователь | Справочник.Пользователи |  |
| СуммаИз | Число |  |
| СуммаВ | Число |  |
| РентабельностьИз | Число |  |
| РентабельностьВ | Число |  |
| Комментарий | Строка(500) |  |

5.4 Перечисление "ТипИзмененияВерсии"

| Значение | Представление |
| --- | --- |
| Minor | Корректировка (Minor) |
| Major | Существенное изменение (Major) |

6. 6. ИНТЕРФЕЙС

6.1 Карточка проекта — блок сметы

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  СМЕТА                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  📋 Мастер-смета: СМ-000789 v2.0                           │
│     Сумма: 5 450 000 ₽                                      │
│     Рентабельность: 18.5%                                   │
│     Обновлена: 15.01.2026 (Иванов И.И.)                    │
│                                                             │
│  [Открыть смету]  [Создать новую версию]  [История версий] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.2 Форма сметы — шапка с версией

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Смета СМ-000789   Версия: 2.0 ✓ АКТУАЛЬНАЯ                │
│  Проект: Поставка оборудования для ООО "Альфа"              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [Создать версию ▼]  [История версий]                       │
│    ├── Minor (2.1) — корректировка                         │
│    └── Major (3.0) — существенное изменение                │
│                                                             │
│  ... табличная часть сметы ...                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.3 Диалог "Создание новой версии"

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  СОЗДАНИЕ НОВОЙ ВЕРСИИ СМЕТЫ                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Текущая версия: 2.0                                        │
│                                                             │
│  Тип изменения:                                             │
│  ○ Minor (2.1) — корректировки цен, объёмов                │
│  ● Major (3.0) — существенные изменения состава            │
│                                                             │
│  Комментарий (что изменено):                                │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ Добавлены работы по монтажу второй очереди          │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                             │
│              [Отмена]  [Создать версию 3.0]                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.4 История версий

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ СМЕТЫ СМ-000789                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  ● v2.0 (актуальная)  15.01.2026  Иванов И.И.              │
│    Сумма: 5 450 000 ₽  Рент.: 18.5%                        │
│    "Добавлены работы по монтажу второй очереди"            │
│                                                             │
│  ○ v1.2 (архив)  10.01.2026  Иванов И.И.                   │
│    Сумма: 3 200 000 ₽  Рент.: 22.1%                        │
│    "Уточнены цены на кабельную продукцию"                  │
│                                                             │
│  ○ v1.1 (архив)  05.01.2026  Петров П.П.                   │
│    Сумма: 3 150 000 ₽  Рент.: 21.8%                        │
│    "Добавлены 3 позиции по автоматике"                     │
│                                                             │
│  ○ v1.0 (архив)  01.01.2026  Петров П.П.                   │
│    Сумма: 2 800 000 ₽  Рент.: 20.5%                        │
│    "Первичная смета"                                        │
│                                                             │
│  [Сравнить версии]  [Закрыть]                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.5 Блокировка при попытке создать вторую смету

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ⚠️ У проекта уже есть смета                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  Проект: Поставка оборудования для ООО "Альфа"              │
│  Существующая смета: СМ-000789 v2.0                         │
│  Сумма: 5 450 000 ₽                                         │
│                                                             │
│  Создание отдельной сметы запрещено.                        │
│  Используйте версионирование для изменений.                 │
│                                                             │
│  [Создать новую версию]  [Открыть существующую]  [Отмена]  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

7. 7. ОТЧЁТЫ

7.1 Отчёт "Рентабельность проектов"

Использует ТОЛЬКО актуальные версии смет

| Проект | Смета | Версия | Сумма | Себест. | Рент. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Альфа" | СМ-789 | 2.0 | 5.45 млн | 4.44 млн | 18.5% |
| ЗАО "Бета" | СМ-456 | 1.3 | 3.20 млн | 2.50 млн | 21.9% |
| ООО "Гамма" | СМ-123 | 1.0 | 1.80 млн | 1.35 млн | 25.0% |

7.2 Отчёт "Динамика изменения смет"

| Проект | Версий | v1.0 | Актуальная | Изм. суммы | Изм. рент. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Альфа" | 4 | 2.8 млн | 5.45 млн | +95% | -2.0 п.п. |
| ЗАО "Бета" | 3 | 3.0 млн | 3.20 млн | +7% | +0.4 п.п. |

7.3 Отчёт "Проекты без смет"

| Проект | Стадия | Сумма проекта | Дней без сметы |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Иванов | Проработка | 800 т | 15 |
| ООО "Дельта" | Предложение | 2.5 млн | 3 |

8. 8. МИГРАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАННЫХ

8.1 Алгоритм миграции

1. АНАЛИЗ
   - Найти все проекты с > 1 сметой
   - Посчитать количество таких проектов
   - Оценить объём ручной работы

2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ
   Для каждого проекта с несколькими сметами:

   a. Определить "главную" смету:
      - Последняя по дате создания
      - ИЛИ с максимальной суммой
      - ИЛИ явно помеченная пользователем

   b. Назначить главную как мастер-смету v1.0

   c. Остальные сметы пометить:
      - Флаг "Архивная (до миграции)" = Да
      - Комментарий: "Мигрировано [дата]"

3. ОТЧЁТ ПО МИГРАЦИИ
   - Список проектов
   - Какая смета стала мастер
   - Какие стали архивными
   - Требует ручной проверки: Да/Нет

4. РУЧНАЯ ПРОВЕРКА
   - Аналитики проверяют сложные случаи
   - Корректируют при необходимости

8.2 Критерии выбора главной сметы

| Приоритет | Критерий | Логика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Последняя по дате | Скорее всего актуальная |
| 2 | С максимальной суммой | При равных датах |
| 3 | Помечена пользователем | Ручной выбор |

8.3 Обработка конфликтов

ЕСЛИ несколько смет с одинаковой датой И суммой:
  → Пометить проект "Требует ручной проверки"
  → НЕ мигрировать автоматически
  → Включить в отчёт для аналитиков

9. 9. КОНТРОЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

| # | Контроль | Уровень | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| К-001 | Создание второй сметы | Ошибка | Предложить версию |
| К-002 | Редактирование архивной | Ошибка | Блокировка |
| К-003 | Удаление актуальной версии | Ошибка | Запрет |
| К-004 | Удаление мастер-сметы | Ошибка | Запрет (только с проектом) |

10. 10. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

| # | Вопрос | Варианты | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Что делать с существующими дублями? | Авто / Ручная миграция | Авто + ручная проверка |
| 2 | Можно ли откатить на старую версию? | Да / Нет | Нет, создать новую на основе старой |
| 3 | Сравнение версий нужно? | Да / Нет | Да (итерация 2) |
| 4 | Кто может создавать Major версию? | Все / Только руководители | Все |

11. 11. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

• [ ] Одна мастер-смета на проект

• [ ] Запрет создания второй сметы (предложение версии)

• [ ] Версионирование Minor/Major работает

• [ ] История версий сохраняется

• [ ] Архивные версии нельзя редактировать

• [ ] Рентабельность считается по актуальной версии

• [ ] Миграция существующих данных выполнена

• [ ] Отчёт по миграции создан

*Мини-ФМ подготовлена как предложение для обсуждения*